2022年度自来水管网建设绩效评价报告

根据《关于下达2022年水务建设项目第四批补助资金的通知》（宁财农[2022]172号）、《关于下达2022年水务建设项目第六批补助资金的通知》（宁财农[2022]316号）文件要求，2022年度南京水务集团共收到市财政局下达自来水管网建设补助资金9000万元。根据专项资金使用要求，已全部用于新建供水管线及老旧供水管线改造项目，相关绩效目标实现情况自评如下：

- 项目概况

- 项目基本情况

- 项目背景及目的

（1）根据南京市人民政府办公厅文件宁政发〔2022〕001号文《市政府关于批转城乡建设委员会2022年南京市城乡建设计划的通知》文件精神，坚持把群众安居乐业、城市安全运行放在首位，进一步完善供水等公用设施体系，加强城市运转韧性、强化应急保供能力，切实提高群众安全感。

（2）根据《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）的通知》（国办发〔2022〕22号）文件精神，加快推进城市燃气管道等老化更新改造，加强市政基础设施体系化建设，保障安全运行，提升城市安全韧性，促进城市高质量发展，让人民群众生活更安全、更舒心、更美好。

（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于做好2022年城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》（苏建函城〔2022〕134号）文件要求：各地要按照有关要求，进一步摸清城市和县城范围内管道老化更新改造底数，建立健全工作机制，将管道老化更新改造项目纳入本地区“十四五”重大工程。要从保障人民群众生命财产安全出发，结合当地实际有序推进各类管道改造，并切实加强管道改造项目工程质量管理工作。

2.立项依据

（1）《市政府关于批转市城乡建设委员会2022年南京市城乡建设计划的通知》（宁政发〔2022〕1号）；

（2）《关于《关于报批2022供水管线工程建设计划》的批复》（宁水供〔2022〕85号）；

（3）《南京城市给水工程专项规划（2017-2035）》；

（4）《南京水务集团“十四五”供水专项规划》。

3.主要内容

自来水管网建设补助资金主要用于新建供水管线及老旧供水管线改造项目。2022年，南京水务集团主要实施和燕路-八卦洲过江通道、宁镇公路南侧辅道（纬地路-毕升路）、凤汇大道（新林大街-板东路）、新湖大道（凤汇大道-新亭大街）等新建供水管线工程；中央路262号、和会街片区等老旧供水管线改造工程。

（二）项目资金情况（预算、来源、使用情况）

根据《南京水务集团有限公司资金管理办法》中关于“专项资金管理”规定：南京水务集团公司根据资金来源与性质分别与市财政局、市水务局、市住建委等主管部门建立有效沟通机制，及时足额争取各类专项资金。严格做到财政专项资金专款专用，不擅自改变资金用途或用于非政府指定性项目支出。

2022年度新建和改造供水管线项目累计完成40.26公里，投资约2.6亿。其中，南京水务集团收到市财政局下达自来水管网建设补助资金9000万元，均用于项目支出。

（三）绩效目标

1.总目标

“十四五”期间，南京水务集团按照城市经济与社会发展计划、城市总体规划等要求，以满足群众对美好生活的向往为根本，科学推进城市供水管线建设，合理安排供水管线空间布局，进一步扩大供水管网覆盖范围，满足新增人口用水需求，以适应城镇化发展要求。同时针对灰口铸铁管、水泥管等管材较差管道，有序、分批进行改造，保障供水安全，提升供水水质。

2.年度目标

2022年度计划完成新建改造供水管网20公里以上，其中半年完成新建改造供水管网10公里以上。项目立项依据充分，程序规范；绩效目标合理，指标明确；预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行率100%，使用合规；各项管理制度健全并执行有效，项目验收合格率100%，并按照计划工期完工。

- 评价结论

（一）评价对象

本次绩效评价，主要针对项目建设方为南京水务集团有限公司，使用2022年度自来水管网建设补助资金实施的新建和改造供水管线工程。

（二）评价范围

2022年度自来水管网建设补助资金主要用于和燕路-八卦洲过江通道、宁镇公路南侧辅道（纬地路-毕升路）、凤汇大道（新林大街-板东路）、新湖大道（凤汇大道-新亭大街）等新建供水管线工程；中央路262号、佛心桥路等老旧供水管线改造工程。

（三）评价结论

1.项目组织与管理分析

2022年度自来水管网建设补助资金项目立项规范，组织管理较为完备，年度工作任务基本完成，取得了比较明显的经济效益、社会效益和生态效益。

南京水务集团作为项目建设方，负责新建供水管线相关规划、方案设计，分析片区供水现状及存在问题，讨论工程建设必要性，进而完成立项申请、报规报建；负责老旧供水管线梳理、排查，收集管线、用户等基础资料，配合小区、道路出新分批编制改造计划；按照建设程序实施供水管线新建改造工程；负责落实建设资金自筹部分的筹集。项目实施过程中也存在不足，如部分项目未能及时归档，归档资料存在欠缺。

2.项目资金使用分析

按照《南京水务集团有限公司资金管理办法》，严格做到财政专项资金专款专用，不擅自改变资金用途或用于非政府指定性项目支出。2022年度，南京水务集团共收到市财政局下达资金9000万元，均用于新建供水管线和老旧供水管线改造项目实施。

（四）评价结果(得分情况)

根据《市级专项资金绩效评价指标体系》的考核标准，经过我集团对各项目逐条分析、客观评价，自评分为99.25分，绩效等级为“优秀”（评分情况详见附件）。

三、项目成效

2022上半年，累计完成供水管线新建改造约17.4公里，全年累计完成新建改造供水管线40.26公里，投资约2.6亿元，超额完成城乡建设计划目标。项目预算使用合规，各项管理制度健全并执行有效，预算执行率100%；项目按照进度计划完成，验收合格率100%，工程质保期内，供水管网运行安全稳定，未发生渗漏、爆管事件；项目出水水质均达标，全年未发生因工程施工引起的浑水事件。

通过板桥新城、仙林青龙等片区新建供水管线工程，确保供水服务范围内建成区域供水管网覆盖率100%，同时进一步扩大了供水服务范围，推动区域供水安全，完善用水布局，做到供水基础设施先行并适度超前。

结合道路综合整治、小区出新等项目，实施老旧供水管线改造。供水管线新建改造完成后，出水浊度小于1NTU、余氯大于0.05mg/L，均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）相关要求，入户水压大于0.14Mpa，有效保障了南京主城区供水管网水质、水压，在改善居民生活品质、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力等方面起到积极作用，使得南京城市形象和综合竞争力得到提高，其社会经济效益极其显著。

四、存在的问题及原因

项目档案管理规范性不足。部分项目参建单位对档案收集和管理认识不够到位，工程档案工作不能与工程建设进程实现同步管理，造成资料填写不规范不准确、资料丢失等问题，档案质量无法得到有效的保证。

五、建议

督促南京水务集团加强档案规范管理，进一步做好建设工程项目档案的收集、整理、归档及验收、移交工作，建立真实、完整、准确的档案，有效地保护和利用档案，提高档案信息化水平。督促南京水务集团严格落实档案管理相关规定，限期要求工程参建单位提交工程项目档案，逾期提交将作为考核依据，纳入相关单位年度经营考核指标。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，加强本项目的财政补助资金管理，强化财政支出管理意识，提高财政资金使用效率，发现总结管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高管理水平。根据季度及年度考核，绩效目标基本达到。

（二）评价原则

本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。

（三）评价思路

本次评价通过指标设计、数据采集、数据汇总分析、报

告撰写等步骤完成。其中：指标设计从专项资金的支持范围、

年度计划、年度重点任务以及中长期规划等维度出发；采集

具有代表性与广泛性的数据，支撑指标体系的评分，实现客

观科学的评价。

（四）评价方法

本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。运用文献法、社会调查法、因素分析法、比较法等方法，社会调查法主要通过访谈等形式实现，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公开公正、问题导向、绩效相关的评价原则。

（五）评价组织实施

本次绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个

阶段实施具体的评价工作。

1.前期准备阶段

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2.组织实施阶段

对项目情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础表数据的收集核对、项目资金使用情况、项目组织管理情况、绩效目标完成情况、项目投入产出社会效益等方面的内容。

3.综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，从决策、过程、产出、效益这四个方面进行综合评价和量化打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。