2022年度水务科技专项资金

绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

为充分发挥科技对水务高质量发展的引领和支撑作用，根据《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省“十四五”科技创新规划》、《江苏省水利科技项目管理办法》、《南京市水务科技项目管理办法》等相关要求，组织开展年度水务科技课题研究。

（二）项目主要内容

2022年新立项项目8个，市级水务科技经费合计200万元（分年度下达）。分别是：

1.南京市典型区域领域再生水利用配置模式研究，市级水务科技经费30万元（总经费30万元）；

2.基于数字孪生的三汊河河口闸健康监测与应急处置平台关键技术研究，市级水务科技经费30万元（总经费30万元）；

3.南京市滁河干流堤防隐伏病险高效快速探测技术与险情数据库建设，市级水务科技经费30万元（总经费30万元）；

4.基性岩成因河岸土体滑坡防治对策研究，市级水务科技经费29万元（总经费59万元）；

5.不同水源自来水厂工艺处理效果分析与优化运行研究，市级水务科技经费29万元（总经费29万元）；

6.南京市江宁区水资源刚性约束“四水四定”试点研究，市级水务科技经费22万元（总经费42万元）；

7.南京地区农村水利一体化智能泵站质量安全控制标准研究，市级水务科技经费20万元（总经费20万元）；

8.浦口区水库物业化管理模式研究，市级水务科技经费10万元（总经费10万元）。

2022分年度拨付2020、2021年度8个项目补助资金，分别是：

1.长江南京段集中式饮用水源地突发水污染事故影响模拟及应急管理技术研究、2.南京水稻蓄雨控灌控制指标与技术模式研究、3.《南京市水工建筑物质量通病防治手册》编制、4.南京市城市污水运营监管时空大数据构建及平台开发研究、5.南京市生产建设项目水土保持监督管理标准化研究、6.秦淮河典型丘陵型小流域洪水精细化调度研究、7.防洪排涝型河道清淤效益评估研究（以外秦淮河为例）、8.浦口区中水资源化利用创新模式及示范研究。

（三）项目资金情况

依据2022年南京市水务建设计划及全年实际预算，2022年水务科技项目年度预算为200万元，其中拨付2022年立项的8个项目经费101万元，拨付往年水务科技项目尾款99万元。

根据年度实际资金预算安排和建设任务推进情况，全年实际拨付资金200万元，详见表1，预算执行率为100%。

表1    2022年水务科技项目市级资金补助情况表

| 序号 | 项目名称 | 市补资金 （万元） | 项目实施 进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江南京段集中式饮用水源地突发水污染事故影响模拟及应急管理技术研究 | 5 | 已验收 |
| 2 | 南京水稻蓄雨控灌控制指标与技术模式研究 | 10 | 已验收 |
| 3 | 《南京市水工建筑物质量通病防治手册》编制 | 13 | 序时推进 |
| 4 | 南京市城市污水运营监管时空大数据构建及平台开发研究 | 20 | 序时推进 |
| 5 | 南京市生产建设项目水土保持监督管理标准化研究 | 11 | 已验收 |
| 6 | 秦淮河典型丘陵型小流域洪水精细化调度研究 | 9 | 序时推进 |
| 7 | 防洪排涝型河道清淤效益评估研究（以外秦淮河为例） | 17 | 序时推进 |
| 8 | 浦口区中水资源化利用创新模式及示范研究 | 14 | 待验收 |
| 9 | 南京市典型区域领域再生水利用配置模式研究 | 15 | 序时推进 |
| 10 | 基于数字孪生的三汊河河口闸健康监测与应急处置平台关键技术研究 | 15 | 序时推进 |
| 11 | 南京市滁河干流堤防隐伏病险高效快速探测技术与险情数据库建设 | 15 | 序时推进 |
| 12 | 基性岩成因河岸土体滑坡防治对策研究 | 15 | 序时推进 |
| 13 | 不同水源自来水厂工艺处理效果分析与优化运行研究 | 10 | 序时推进 |
| 14 | 南京市江宁区水资源刚性约束“四水四定”试点研究 | 14 | 序时推进 |
| 15 | 南京地区农村水利一体化智能泵站质量安全控制标准研究 | 13 | 序时推进 |
| 16 | 浦口区水库物业化管理模式研究 | 4 | 序时推进 |
| 合计 |  | 200 |  |

（四）绩效目标

1.绩效总目标。依托水务科技项目的立项实施，着力增强水务科技自主创新能力，着力完善水务科技创新体系，着力深化水务科技体制机制改革，着力建设水务科技人才队伍，全面提升水务科技工作水平，充分发挥科技对水务高质量发展的引领和支撑作用。

2.年度目标。组织市级水务科技课题申报，完成2022年度项目评审立项工作；推进在研水务科技项目实施。

二、绩效评价结论

（一）评价的对象

根据2022年水务建设计划，评价2022年水务科技项目市级专项资金使用绩效情况。

（二）评价结论

经评价，2022年水务科技项目市级专项资金使用绩效评价为98分，绩效等级为“优秀”（评分情况详见附件）。

三、项目成效

（一）项目进度质量情况

通过狠抓项目立项质量、分解进度目标、压实管理责任等措施手段，在确保课题质量的前提下，加快项目实施进度。依据《南京市水务科技项目管理办法》相关要求，广泛征集年度申报项目31个，经业务处室研究、专家评审、局长办公会审议等环节，择优立项其中8个项目。同步加快在研项目实施进度，完成4个项目结题验收。

（二）项目资金管理情况

2022年水务科技项目市级专项资金充分保障了新立项和在研项目按序时进度实施。项目建设资金按照年度经费预算和实施情况，及时分析汇总，按程序向市财政申请拨付资金，分年度下达。项目实施单位财务管理制度健全，经审计审核，项目经费支出符合相关财务规定。

（三）项目效益分析

2022年水务科技类项目实施进度达到预定计划，有效提升水务科技工作水平，充分发挥了科技对水务高质量发展的引领和支撑作用。通过项目实施，对促进经济社会发展、改善民生、促进相关工作可持续发展具有较明显的指导作用，社会公众或服务对象满意度较高。

“双向水泥搅拌桩加固河道软土边坡质量控制体系研究”等一批项目成果得到有效应用，为河道软土边坡加固等实际工作提供了有效技术支撑。

四、存在问题及原因分析

个别项目受疫情等影响，合作单位（院校）封闭，逾期未结题。已督促项目承担单位采取相应措施，加快推进研究进度，其中1个项目已基本完成研究内容，2个历史项目已有改进措施。同时加大在研项目研究推进力度，确保按照水务科技项目管理办法规定和合同约定完成研究内容，及时结题验收，及早发挥效益。

五、有关建议

全市水务系统要进一步依托南京市水务科技项目和资金支持，与驻地有实力的科研单位和技术力量展开广泛合作，促进产学研深度结合，聚焦关键技术开展涉水科学研究项目。同时，积极推进先进科技成果转化为技术标准，加大科研成果应用。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

为加强专项资金管理，完善资金投入、运行管理机制，进一步提高资金投入产出的经济性、效益性和效率性，本次评价通过项目设立、项目管理、项目绩效维度，科学设置评价指标，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了较为科学合理的总体评价指标体系。在此基础上采用定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公开公正、实事求是评价原则，对照评价指标和标准进行评价和打分，最终形成绩效评价报告。

附件：指标体系得分情况