2022年度二次供水设施改造绩效

自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景及目的

（1）根据南京市人民政府办公厅文件宁政发〔2015〕90号文《市政府办公厅印发关于进一步加强主城六区居民住宅二次供水设施改造实施意见的通知》文件精神，力争在2017年底前基本完成主城六区、南京水务集团有限公司供水范围内、2008年1月1日前竣工的居民住宅二次供水设施的改造。

居民住宅二次供水设施改造工程按照《主城六区居民住宅二次供水设施改造标准》（试行）进行设计，并按修缮工程性质在各区立项、除立项、概算审查、招投标、决算审计外，简化各项审批环节，由各区试行“绿色通道”一站式审批。缩短办公时限，限时高效办理。工程招投标要按照政府投资项目的规范程序操作。

主城六区政府作为属地牵头责任主体，负责组织、协调、落实辖区内居民住宅二次供水设施改造工作。南京市水务集团作为收甲方委托的项目总承包方（代建方），负责各区居民住宅二次供水改造工程具体实施工作。负责居民住宅二次供水设施的梳理、排查，收集改造项目泵房、管线、用户等基础资料，派和各区分批改造计划的编制；负责改造设计方案及施工方案设计；负责落实改造资金中自筹部分的筹集；按照规范程序实施改造；接管经改造后通过验收的居民住宅二次供水设施。

- 根据2019年南京市水务局文件宁供水〔2019〕116号文《关于金陵石油化工有限责任公司烷基苯水厂供水设施改造的意见》文件精神，拟对原烷基苯水厂供水范围内的34处小区、1处社会用户（共约4万户）进行供水设施改造，改造模式参照二次供水设施改造政策执行，参照宁政发〔2015〕90号文件，改造经费由市级财政、区级财政、南京水务集团有限公司各承担1/3。

2、主要内容

主城六区居民住宅二次供水设施改造、原烷基苯供水片区供水设施改造项目。

（二）项目资金情况

1、资金来源

主城六区居民住宅二次供水小区改造、原金陵石油化工有限责任公司烷基苯水厂供水设施改造均按文件精神参照宁政发〔2015〕90号文件筹集改造资金：

主城六区居民住宅二次供水小区所需改造资金,由市承担1/3，区筹集1/3（相关机关、企业、事业单位、原房改房单位、房地产企业等承担，不足部分由区政府统筹），供水单位承担1/3。

市财政按照项目开工、竣工决算及完成审计5:3:2的拨付进度比例直接核拨经费给南京水务集团。

2、项目预算

2022年总预算为6798.08万元，其中原烷基苯供水片区供水设施改造项目预算为4946.22万元，主城六区居民住宅二次供水设施改造项目预算为1851.86万元。

3、项目资金使用情况

2022年度共下达6798.08万元，其中4946.22万元用于原烷基苯供水片区供水设施改造项目，1851.86万元用于主城六区居民住宅二次供水设施改造项目。

- 绩效目标

1、总目标：推进参照二改水政策相关工程尾款支付，解决百姓用水困难问题。

2、年度目标：在完成改造项目后，将供水项目移交至南京水务集团，有效提高相关改造区域的供水水压、水质，提升用户用水满意度。（1）完成玄武区第一批居民住宅二次供水设施改造项目和低压片区供水设施改造项目的决算；（2）完成建邺区居民住宅二次供水设施改造项目决算；（3）完成原烷基苯供水片区部分供水设施改造项目竣工验收。

二、评价结论

（一）评价对象

本次绩效评价，主要针对主城六区居民住宅二次供水改造、原烷基苯水厂供水范围内的供水设施改造项目。

（二）评价范围

主城区居民住宅二次供水设施、原烷基苯水厂供水范围内供水设施改造费用进行的评价。

（三）评价结论

（1）项目组织与管理分析

各相关区作为项目甲方，负责具体组织、协调、落实、项目验收、牵头审计、设施移交等工作。南京水务集团作为收甲方委托的项目总承包方，负责各区供水设施改造工程具体实施工作，对主城六区二次供水居民住宅、原烷基苯水厂供水范围内进行供水设施改造，负责改造小区及片区供水设施的梳理、排查，收集改造项目泵房、管线、用户等基础资料，配合各区分批改造计划的编制；负责方案设计；负责落实改造资金中自筹部分的筹集；按照规范程序实施改造；接管验收完成的供水设施，在项目前期及实施过程中，均严格管理，确保项目顺利完工。

（2）项目资金使用分析

2022年度共下达6798.08万元，其中4946.22万元用于原烷基苯供水片区供水设施改造项目，1851.86万元用于主城六区居民住宅二次供水设施改造项目。

（四）评价结果（得分情况）

根据《市级专项资金绩效评价指标体系》的考核标准，逐条分析、客观评价，自评分为100分，自评等级优。（详见附表）

三、项目成效

经过几年的主城六区居民住宅二次供水设施、原烷基苯片区供水设施改造项目的实施，南京主城六区居民住宅二次供水设施改造已完成、原烷基苯片区供水已基本实施改造，居民用水由南京水务集团直属管理，水质、水压等各方面供水都得到了保障，就二次供水方面投诉、纠纷较之往年大幅减少。

南京水务集团按照相关文件要求，相关改造小区的二次供水进行一年两次的水箱清洗和水质检测，检测指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，供水水质得到有效保障。

四、存在的问题及原因分析

主城六区居民住宅二次供水设施已完成施工，目前大部分项目在进行最后的财务审计，尾款支付进程受审计工作进度影响，2022年度仍在推进中；烷基苯片区供水设施改造已收尾，但极少部分项目需要配合现场道路施工同步进行，施工进度扔在推进。

五、有关建议

加快审计工作进度，尽快支付尾款；栖霞区建设单位配合道路施工单位有序进行项目开展，可提前开展已完成竣工验收的项目决算工作。

六、评价工作开展情况及其他需要说明情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化财政支出管理意识，提高财政资金使用效率，发现总结管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高管理水平。根据季度及年度考核，绩效目标基本达到。

（二）评价原则

本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。

（三）评价方法

本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。采用目标比较法、定性与定量相结合的方法。

（四）评价组织实施

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《江苏省财政专项资金绩效管理办法》的要求，制定绩效评价工作方案。在项目实施完成后，编制决算报告并报各区审计单位和市审计局审计、双方经书面审计、现场查勘等多次的对接，出具最终决算审计报告，通过对相关项目的完成和执行情况，按照文件规定，编写绩效评价报告。