2022年度水行政执法巡查补助专项资金

绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为全面推进河道执法管理一体化，增强水行政执法工作的主动性，提高执法效率，降低执法难度，维护良好的水事秩序，同时掌握河道养护工作现状，及时发现和指导养护中的问题，保护水环境、水景观。按照“预防为主、防查并重”的原则，将执法巡查任务及经费以文件形式下发至相关各区和河道管理处，用以开展市管河道的执法巡查工作。

南京市水务局、南京市财政局2022年4月11日下发了《关于下达2022年全市河道养护、白蚁防治及水行政执法巡查经费的通知》（宁水河湖〔2022〕150号）文，下达执法巡查补助经费54.8万元。南京市水务局、南京市财政局2022年10月24日下发了《关于下达全市小型水库监测设施建设第一批市级补助等经费的通知》（宁水河湖〔2022〕463号）文，下达执法巡查补助经费42万元。二次共计下达巡查经费96.8万元，用于负责巡查市管河道。

同时，为维护长江南京段河势稳定和防洪安全，保障长江南京段禁采管理工作有序开展，提高执法效率，降低执法难度，维护良好的水事秩序和水利资源，根据年度计划相关工作的安排，下达长江南京段江宁区管辖范围内的禁采执法专项资金。

南京市水务局、南京市财政局于2022年4月26日下发了《关于下达江宁区2022年度禁采执法专项市级补助经费的通知》（宁水政监〔2022〕190号）文件，下达江宁区禁采执法专项经费158万元，列“其他水利支出（2130399）”支出指标。

（二）项目资金情况

执法巡查补助经费全部由市级财政拨款，下拨相关责任单位总经费96.8万元。

江宁区禁采执法专项经费全部由市级财政拨款，下拨总经费158万元。我单位联合江宁区财政局发文，将相关经费支出以文件形式下达至相关单位，由于江宁区禁采执法基地无单独核算账户，由江宁区水务局统一代为管理。

江宁区水政监察大队铜井执法基地管辖水域长约30公里，自苏皖交界水域开始，至大胜关高铁桥结束。下达的禁采执法经费主要用于长江南京段以及苏皖交界水域的长江禁采管理工作各项支出，保障江宁区水政监察大队铜井执法基地日常运行。相关禁采专项资金做到专款专用，专账核算，无截留、挪用等情况。

（三）绩效目标

执法巡查绩效总目标：完成市管河道范围内的水行政执法管理工作，及时发现总结项目管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高水行政执法管理水平以及河道巡查能力，及时制止违法行为，保障了防洪安全、河势稳定和堤防安全，维护了水生态、水环境、水事秩序，进而加大了对岸线堤防的保护，确保河道堤防的防洪安全。绩效年度目标:完成2022年市管河道的水行政执法管理工作，积极制止、查处河道管理范围内的水事违法行为，及时做好专项补助资金的拨付，河道巡查任务的下达。

采砂管理绩效总目标：完成长江采砂管理工作，及时发现总结项目管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高水行政执法管理水平，保障了长江江宁段的水事秩序、水资源安全、水生态安全、航道通航安全、长江防洪安全等。绩效年度目标:完成2022年采砂管理工作，积极查处长江江宁段管辖范围内的涉砂案件，并做好禁采专项资金的统筹安排及审核，提高资金使用效率。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

评价对象为：南京市水行政执法巡查市级专项补助资金绩效，长江江宁段禁采执法管理工作市级专项资金绩效。

评价范围为：针对市管河道的水行政执法管理工作开展的整体情况、时效、经济效益、服务对象满意度指标范围进行评价。针对长江江宁段禁采执法管理工作开展的整体情况、时效、经济效益、服务对象满意度指标范围进行评价。

（二）评价结论

此次评价遵循科学规范、客观公正、实事求是的原则。以现场采集核查的基础数据、项目执行情况、项目所产生的经济社会效益等资料，经对评价指标完成情况综合评审，长江江宁段禁采执法管理工作市级专项资金绩效评价评分结果良好。

（三）评价结果（得分情况）

经审核评定，水行政执法绩效评价得分96分。(详见《2022年禁采执法专项资金效评价指标体系自评表》)

三、项目成效

我单位专门制定了执法巡查管理考核办法，针对巡查的情况进行年度考核，并将相关巡查情况、处置结果等内容进行备案、存档，上报至南京市阳关惠民监管系统。

执法巡查采用直接委托的方式，制定详细的巡查计划，明确巡查范围及考评事项，并将执法巡查任务及相关经费下发至各区及市属河道管理处，要求按照职责开展水行政执法巡查工作。通过落实属地管理责任，以及委托专业巡查人员的方式，及时有效地发现水事违法行为，有效的提高了执法效率，降低了执法难度，增强了水行政执法工作的主动性，提高了执法效率，维护了良好的水生态环境、河道行洪安全以及水事秩序。巡查过程中基本能够做到及时发现违法现场，现场制止违法行为继续发生，同时能够及时通知我处执法人员，基本达到了预期的管控效果，提高群众满意度。

长江南京段江宁区范围内的长江禁采工作，由江宁区铜井执法基地负责落实，制定详细的巡查计划，明确巡查范围以及相关考核事项。

铜井执法基地开展长江禁采工作，积极查处长江禁采涉砂违法行为，建立人员考核、执法案件办理等考核事项，建立基地管理规章制度，严格执行管理规定，对相关支出严格把关，并开展执法监督检查。

积极开展禁采执法行动，在巡查过程中能够做到及时发现违法现场，现场制止违法行为继续发生，积极落实宁马采砂管理协议以及苏皖交界水域党建联盟协议，开展联合执法行动，震慑采砂违法份子，提高群众对长江南京段江宁区禁采管理工作的满意度，保护了长江水利资源安全，维护了良好的水事秩序以及长江南京段河势稳定和防洪安全。

四、存在问题及原因分析

1、人头经费仍存在缺口。市级经费补助铜井基地每名执法队员5.5万元，年收入低；

2、市级经费是执法基地日常运行保障经费，而市级经费每年度下达的时间过迟，导致经费保障不及时。

五、有关建议

建议参照公安等部门同类人员收入水平，适当提高禁采工作人员待遇问题。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

本次评价通过项目的项目设立、项目管理，科学设置评价指标，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各个指标的影响和作用，形成了此次较为科学合理的总体评价指标体系。

我部门在此基础上采用定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公开公正、实事求是评价原则，对照评价指标和标准进行评价和打分，形成绩效评价报告。

附件：《2022年禁采执法专项资金效评价指标体系自评表》