2022年度南京市防汛消险市级专项资金

绩效自评价报告

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年入汛后，受强对流天气及台风影响，我市水阳江、秦淮河、滁河、长江等水位出现超警戒。针对汛期出现的险情、汛前检查发现的险工隐患、水库闸站安全鉴定查出的安全隐患，在各区各单位梳理上报消险项目初步计划的基础上，根据年度投资计划安排， 2021年9月4日，南京市水务局以《关于下达2022年水利防汛消险计划的通知》（宁水运管〔2021〕445号）文下达南京市2022年防汛消险项目计划。2022年防汛消险项目25项，其中骨干河道项目10项、水库项目7项、非骨干河道项目8项，批复概算总投资1.99亿元。江北新区1项，六合区5项，浦口区6项，栖霞区1项，江宁区5项，溧水2项，高淳区3项，市长管处1项，市滁管处1项。

（二）项目资金情况

南京市水务局、财政局于2022年3月31日通过《关于下达2022年防汛消险工程市级补助经费的通知》（宁水计〔2022〕132号）下达防汛消险项目市级补助资金1.11亿元。2022年25项防汛消险项目估算总投资2.139亿元，批复概算总投资1.99亿元，年度市级计划投资1.16亿元，实际下达2022年防汛消险项目市级补助经费1.11亿元，预算执行率达到100%。

（三）绩效目标

绩效总目标：加大险工隐患整治力度，加快大江大河治理、中小河流整治、城区防洪堤（墙）等防洪基础设施建设，健全完善防洪减灾体系。

绩效年度目标：针对2021年汛期出现的水利工程险情、汛前检查发现的险工隐患、水库闸站安全鉴定查出的问题和水利部、省水利厅督查需要整改的安全隐患，做到每一处险情都落实消险措施，2022年实施的25项防汛消险工程按时保质完成。

- 二、评价结论

（一）评价的对象、范围

评价对象：根据2022年水务建设计划，评价2022年水利防汛消险市级专项资金使用绩效情况。

（二）评价结论

2022年水利防汛消险市级专项资金严格按照《政府投资条例》及《南京市防汛消险项目管理办法》的相关规定，强化了资金拨付过程中项目概算审核和工程进度、质量、安全等监督管理工作，同时做好2021—2022年决算审计项目尾款下达，及时开展绩效跟踪评价工作，提高市级资金使用效能。

（三）评分结果

经审核评定，本项目绩效评价得分99分，等级为优秀。(详见《2022年防汛消险市级专项资金绩效评价指标体系自评表》)

- 三、项目成效

水利防汛消险市级专项资金充分保障了消险项目按序时进度实施，确保了全市水利工程有险必消目标顺利完成，更为南京市水安全提高了有力保障。

（一）项目管理评价分析

1、项目管理分析。落实《市政府关于进一步规范政府投资项目管理的意见》（宁政发〔2019〕182号）、《南京市防汛应急消险项目管理办法》（宁政办发〔2022〕22号）等要求，依法依规开展项目计划编报、下达，认真落实项目实施方案第三方咨询评估工作机制，逐项优化设计方案，严格概算复核，确保技术可行、经济合理。项目实施过程中落实项目法人责任制，依法开展项目招投标，确定设计、施工、监理等单位，建立工程质量终身制、安全生产责任制等。及时办理开工、质安监手续，以及组织竣工验收等。每月通报项目进展，不定期开展质安监检查，把控工程进度、质量、安全，实现了2022年防汛消险项目按时保质完工，安全生产无事故。

2、资金管理分析。项目建设资金按照市区两级配比落实，分别纳入年度预算。根据项目建设进展，及时分析汇总，按程序向市财政申请拨付资金。决算审计前拨付资金按批复的市补概算作为基数，决算审计后拨付资金按审定金额进行清算。项目实施单位财务管理制度健全，建立了专门账户，资金专款专用，执行有效。

3、项目组织分析。本项目组织分工明确。项目申报过程：各区各单位根据有险必消的目标要求，结合当年的出险情况，上报年度消险项目建设计划、编制项目方案等；市水务局下达年度消险项目建设计划、组织项目实施方案文件审查、审批。项目实施过程：项目实施单位负责项目手续办理，组织工程施工建设；市水务局监督项目实施情况，会市财政局安排拨付资金，对资金使用进行监督检查。项目验收过程为：工程完工后，项目建设单位组织有关参建单位组成验收小组进行竣工验收，验收合格后出具竣工验收报告。

（二）项目产出分析

2022年防汛消险项目均按序时进度实施，进度把控较好，项目质量较高，具体从产出数量、质量与时效来看，25项消险工程完成率达100%；施工过程质量、安全、进度管理较好，所有项目均按时完工；成本控制方面，以批复的概算作为上限依据，成本控制合理，有效节约资金。

（三）项目效益分析

2022年实施的25项防汛消险工程，通过对堤防类险情采取加高加固、护坡修复、防渗处理及填塘固基等整改措施，对涵闸类穿堤建筑物险情采取拆除新建、局部修复等整改措施，对水库类险情主要采取防渗处理等整改措施，及时消除了2021年汛期出现的堤防、水库、闸站等各类隐患，着力解决了防汛薄弱环节，夯实了安全度汛基础。工程建成后，提高了河段防洪标准，为沿岸居民抵御洪灾、保护生命财产安全提供了坚强屏障。同时，也为沿岸农田灌溉、居民生活用水提供了便利，改善了生态水域环境，发挥了良好的防洪、社会和生态效益。

- 四、存在问题及原因分析

消险项目数量多，工作量大，从审批到实施环节多，在推进过程中，各区开展进度不一致，部分区建设管理经验不足，各环节衔接不够顺畅，在招投标等环节耽误较长时间。全市大部分消险项目的建设单位落在街（镇）道水务站，水务站工作人员少，管理力量薄弱，管理水平有待提高。消险项目时间短建设任务重，前期方案设计时间紧，实施方案不够细，在建设过程中常出现方案调整的情况。

- 五、有关建议

强化项目建设管理，规范项目审批、招投标、质量检测与监督、审计及资金使用等各个环节，对消险项目要特别重视质量监管，严把工程质量关。完善管理机制，明确责任，项目实施完成移交后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。拓宽资金来源渠道，增加防汛消险项目建设资金投入，各区要加大对工程项目建设的投入力度。

- 六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价的目的

绩效评价的目的系为加强财政预算资金的科学化、精细化，强化预算支出的责任，提高预算支出的使用效率。加强财政专项资金管理，完善资金投入、运行管理机制，进一步提高专项资金投入产出的效益性及经济性。

（二）绩效评价原则及方法

本次项目绩效评价遵循三项原则：一是坚持科学规范原则，通过定量与定性分析相结合进行评价；二是坚持客观公正原则，严格遵守评价指标体系原则进行评价；三是坚持实事求是原则，依据调查基础数据，关注事权与财权匹配情况，分析专项经费的使用情况、工作完成情况、项目的效益情况等方面。

本次绩效评价通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，制定了评价指标体系和评价标准，设置了3个一级指标（项目设立、项目管理、项目绩效）、9个二级指标（项目立项、项目目标、项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施、项目支出、项目效益）和16个三级指标（立项规范、目标内容、管理制度、资金到位、分配程序、管理制度、组织机构、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续性、服务对象满意度）。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，依据最终得分情况，将评价等级划分为四个等级：优（90 分及以上）、良（80 分-89 分）、中（60 分-79 分）、差（60 分以下）。

本次绩效评价主要采取综合评价的方式，通过采集基础数据、实地查看、社会调查、数据汇总分析等方法，依照评价指标和评价标准进行评价和打分，最终形成绩效评价报告。

附件：2022年防汛消险绩效评价指标体系自评表