附件1

栖霞区九乡河衡阳调蓄池建设工程可行性

研究报告投资估算核定表

| **序号** | **费 用 名 称** | **核定金额**  **（万元）** |
| --- | --- | --- |
|
| **一** | **工程费用** | **8718.03** |
| 1 | 调蓄池工程 | 7606.18 |
| 2 | 管线工程 | 989.69 |
| 3 | 其他工程 | 122.16 |
| **二** | **工程建设其他费用** | **1685.04** |
| 1 | 项目前期工作咨询费（可研编制费） | 24.94 |
| 2 | 环境影响咨询服务费（含环评验收费） | 12.20 |
| (1) | 环境影响报告表编制及评估费 | 7.20 |
| (2) | 环评验收费 | 5.00 |
| 3 | 建设用地勘测定界费 | 0.00 |
| 4 | 购买管线图费 | 0.00 |
| 5 | 工程勘察费 | 98.50 |
| （1） | 工程勘察费 | 95.90 |
| （2） | 测量测绘费 | 2.60 |
| 6 | 设计费 | 310.83 |
| （1） | 工程设计费 | 309.83 |
| （2） | 规划设计费 | 1.00 |
| 7 | 招标代理服务费（含清单、招标控制价编制） | 52.51 |
| (1) | 招标代理服务费 | 27.99 |
| (2) | 招标控制价（含清单编制）编制费 | 24.52 |
| 8 | 招投标公证费 | 4.82 |
| 9 | 场地准备及临时设施费 | 87.18 |
| 10 | 建设单位管理费（含项目代建管理费） | 152.90 |
| 11 | 建设工程监理费 | 165.32 |
| 12 | 概算审核费 | 0.00 |
| 13 | 工程造价咨询服务费 | 58.39 |
| （1） | 跟踪审计费（基本费） | 0.00 |
| （2） | 结算审核费（基本费+效益费） | 35.50 |
| （3） | 决算审计费 | 22.89 |
| 14 | 工程保险费 | 26.15 |
| 15 | 材料检测试验费 | 87.18 |
| 16 | 桩基检测费 | 22.61 |
| 17 | 工程监测费 | 20.00 |
| 18 | CCTV检测费 | 2.11 |
| 19 | 建设工程放（验）线、跟踪测量、竣工测量费 | 5.36 |
| 20 | 联合试运转费 | 12.17 |
| 21 | 生产准备及开办费 | 0.00 |
| 22 | 重大工程气候可行性论证、雷击灾害风险评估收费 | 0.00 |
| 23 | 水土保持咨询服务费 | 8.00 |
| 24 | 水土保持设施补偿费 | 2.00 |
| 25 | 地震安全性评价费 | 0.00 |
| 26 | 地质灾害危险评估费 | 0.00 |
| 27 | 绿地临时占用费、树木砍伐、移植、修剪补偿费 | 111.23 |
| 27.1 | 乔木移栽及恢复 | 87.50 |
| 27.2 | 绿地恢复 | 23.73 |
| 28 | 城市道路挖掘修复费 | 0.00 |
| 29 | 河道堤防工程占用补偿费 | 0.38 |
| 30 | 考古调查勘探费及建设项目文物影响评估咨询服务费 | 8.00 |
| 31 | 水、电、燃气接入费 | 200.00 |
| 32 | 社会稳定风险评估咨询服务费 | 20.80 |
| 33 | 防洪影响评价咨询服务费 | 5.00 |
| 34 | 交通维护费 | 5.55 |
| （1） | 交通组织设计费 | 5.00 |
| （2） | 交通疏导费 | 0.55 |
| （3） | 停车补偿费 | 0.00 |
| 35 | 高可靠性供电费(非居民) | 8.80 |
| 36 | 特殊设备安全监督检验费 | 0.00 |
| 37 | 安全影响评价咨询服务费 | 15.72 |
| 38 | 第三方咨询评估费 | 41.36 |
| （1） | 第三方咨询评估费（可研） | 10.91 |
| （2） | 第三方咨询评估费（初设） | 20.08 |
| （3） | 第三方咨询评估费（施工图） | 10.37 |
| 39 | 杆管线迁移补偿费 | 50.00 |
| 40 | 建设用地费 | 65.03 |
| **三** | **预备费用** | **1040.31** |
| 1 | 基本预备费 | 1040.31 |
| 2 | 涨价预备费 | 0.00 |
| **四** | **建设项目总投资** | **11443.38** |